АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2015г. № 125

р.п. Таловая

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 годы на территории Таловского городского поселения

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Воронежской области от 08.07.2013 N 106-ОЗ "Об установлении порядка подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Воронежской области", в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 06.03.2014 № 183 и планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Таловского городского поселения с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, администрация Таловского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 годы на территории Таловского городского поселения, согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ, имущества и земельных отношений администрации городского поселения Мельник Р.В.

Глава администрации

городского поселения							О.Ю. Кувшинов

Приложение

к постановлению администрации

Таловского городского поселения

от 16 июня 2015г. № 125

Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на 2015-2016 годы на территории

Таловского городского поселения

р.п. Таловая 2015

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт краткосрочного плана | Стр. |
| 1 | Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план | 7 |
| 2 | Цели и задачи краткосрочного плана | 7 |
| 3 | Перечень мероприятий | 8 |
| 4 | Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | 8 |
| 5 6 7 8 | - Оценка эффективности реализации краткосрочного - плана Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту | 9 10 11 12 |

Паспорт

краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Таловского городского поселения на 2015-2016 годы

| Наименование краткосрочного плана | Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2015-2016 годы на территории Таловского городского поселения |
| --- | --- |
| # Решение о разработке краткосрочного плана | Постановления правительства Воронежской области от 06.03.2014 №183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы» |
| Разработчик краткосрочного плана | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области |
| Цель краткосрочного плана | - обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов Таловского городского поселения; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; - обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Срок реализации краткосрочного плана | План реализуется в течение 2015-2016 г.г. |
| Исполнители и участники | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области", администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района |
| Источники краткосрочного плана | - средства Фонда капитального ремонта; - средства областного бюджета; - средства бюджета Таловского городского поселения. |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования для реализации программы составляет: - 4 152 114,28 рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 747 384,1 рублей; - средства бюджета Таловского городского поселения – 747 384,1 рубля; - средства Фонда капитального ремонта – 2 657 346,08 рублей. |
| Планируемые показатели краткосрочного плана | Многоквартирные дома, в которых планируется проведение капитального ремонта, общая площадь 4 829,9 кв.м. - находящаяся в собственности граждан жилых помещений в многоквартирных домах, в которых планируется проведение капитального ремонта. |
| Перечень планируемых мероприятий | Капитальный ремонт кровли многоквартирных домов по улицам: - Железнодорожная, дом 5; - Железнодорожная, дом 6; - Железнодорожная, дом 11 - Строителей, дом 5; - Советская, дом 1; Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирных домов по улицам: - Железнодорожная, дом 5; - Железнодорожная, дом 6; - Железнодорожная, дом 11 - Советская, дом 1, в Таловском городском поселении Таловского муниципального района в соответствии с планируемым объемом работ, который определяется размером конструктивных элементов общего имущества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту |

1.  Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный муниципальный план

Жилищный фонд многоквартирных домов Таловского городского поселения Таловского муниципального района насчитывает 64,4 тыс. кв. м. общей площади или 1253 ед. квартир.

В составе многоквартирного жилищного фонда Таловского городского поселения значительную долю занимают дома, построенные в 30-80 годы, поэтому степень износа жилищ достаточна высока.

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местном бюджете, а также значительного увеличения жилого фонда за счет принятого ведомственного жилья с просроченными сроками ремонта.

Выполняются работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан. Модернизация и реконструкция практически не проводятся.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта.

2. Цели и задачи краткосрочного муниципального плана

- Основными целями данного краткосрочного плана являются:

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- - организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

- В рамках реализации краткосрочного муниципального плана будут решаться следующие основные задачи:

- - обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Таловского городского поселения;

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- - обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- - приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта.

- Предусмотрено произвести капитальный ремонт кровли пяти многоквартирных домов и капитальный ремонт электроснабжения четырех домов общей площадью 4 829,9 кв. м.

- Краткосрочный муниципальный план  реализуется в 2015- 2016 г.г.

3. Перечень мероприятий муниципального краткосрочного плана

Мероприятия краткосрочного муниципального плана направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

4. Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочного плана

Ресурсным обеспечением краткосрочного муниципального плана являются средства собственников помещений в многоквартирных домах. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Воронежской области, местного бюджета, в порядке, установленном действующим законодательством.

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет 4 152 114,28 руб. и состоит из:

- средства областного бюджета  –  747 384,1 рублей;

- средства бюджета Таловского городского поселения – 747 384,1 рубля;

- за счет средств Фонда капитального ремонта – 2 657 346,08 рублей.

- 5. Оценка эффективности реализации

- краткосрочного муниципального плана

- Выполнение мероприятий краткосрочного муниципального плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта кровли пяти многоквартирных домов и капитального ремонта электроснабжения четырех многоквартирных домов общей площадью 4 829,9 кв. м.

- В результате реализации мероприятий прогнозируется сокращение затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

- Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

| 6. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  | ремонт фасада |  |  |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | другие виды |
|  |  |  |  |  | всего |  | горячее водоснабжение | водоотведение |  | теплоснабжение | холодное водоснабжение |  | сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | руб. | руб. |  | руб. | руб. |  | руб. | руб. |  | руб. |  | ед. |  | руб. |  | кв.м. |  | руб. |  | кв.м | руб. |  | кв.м |  | руб. |  | куб.м | руб. | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |
| Итого по Таловскому городскому поселению |  |  |  | 4 152 114,28 | 683 808,49 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 683 808,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 610,00 |  | 3 468 305,79 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | Таловая, ул. Железнодорожная, д. 5 |  |  | 776 994,81 | 204 875,59 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 204 875,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 462,00 |  | 572 119,22 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | Таловая, ул. Железнодорожная, д. 6 |  |  | 929 441,58 | 93 707,48 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 93 707,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 364,00 |  | 835 734,10 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | Таловая, ул. Железнодорожная, д. 11 |  |  | 903 771,20 | 153 758,70 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 153 758,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 422,00 |  | 750 012,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,000 |  | 0,00 |
| 4 | Таловая, ул. Строителей, д. 5 |  |  | 648 291,46 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 698,00 |  | 648 291,46 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | Таловая, ул. Советская, д. 1 |  |  | 893 615,23 | 231 466,72 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 231 466,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 664,00 |  | 662 148,51 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| 7. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО |  | общая площадь МКД, всего |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Количество МКД |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  |  | кв.м. |  | чел. |  | ед. |  | ед. |  | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Таловскому городскому поселению |  | 4 829,9 |  | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 152 114,28 | 4 152 114,28 |

8. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств Фонда капитального ремонта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 |
| Итого по Таловскому городскому поселению |  | Х |  | Х | Х | Х | 4 829,9 | 164 | 4 152 114,28 | 747 384,1000 | 747 384,1000 | 2 657 346,08 | Х |
| 1 | р.п. Таловая, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1896 |  | кирпичные | 2 | 3 | 482,70 | 25 | 776 994,81 | 139 859,73 | 139 859,73 | 497 275,35 | 12.2016 |
| 2 | р.п. Таловая, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1896 |  | кирпичные | 2 | 1 | 409,50 | 15 | 929 441,58 | 167 300,28 | 167 300,28 | 594 841,02 | 12.2016 |
| 3 | р.п. Таловая, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1896 |  | кирпичные | 2 | 3 | 477,60 | 17 | 903 771,20 | 162 679,58 | 162 679,58 | 578 412,04 | 12.2016 |
| 4 | р.п. Таловая, ул. Строителей, д. 5 | 1988 |  | кирпичные | 3 | 3 | 2 275,40 | 74 | 648 291,46 | 116 693,01 | 116 693,01 | 414 905,44 | 12.2016 |
| 5 | р.п. Таловая, ул. Советская, д. 1 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 184,70 | 33 | 893 615,23 | 160 851,50 | 160 851,50 | 571 912,23 | 12.2016 |