АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    12   апреля 2016 г. № 114

р.п. Таловая

О внесении изменений в постановление администрации Таловского городского поселения от 16.06.2015 № 125 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 годы на территории Таловского городского поселения»

В соответствии  с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, письмом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области от 06.04.2016 № 1038224, в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Воронежской области  от 06.03.2014 № 183 и планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Таловского городского поселения, администрация Таловского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Таловского городского поселения от 16.06.2015 № 125 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 годы на территории Таловского городского поселения» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление администрации Таловского городского поселения от 26 ноября 2015 г. № 278 «О внесении изменений в постановление администрации Таловского городского поселения от 16.06.2015 № 125 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 годы на территории Таловского городского поселения» признать утратившим силу.

- Постановление администрации Таловского городского поселения от 03 августа 2015 г. № 178 «О внесении изменений в постановление администрации Таловского городского поселения от 16.06.2015 № 125 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 годы на территории Таловского городского поселения» признать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ, имущества и земельных отношений администрации городского поселения Мельник Р.В.

Исполняющий обязанности

главы администрации

городского поселения								Е.С.Сидоров

Приложение

к постановлению администрации

Таловского городского поселения

от    12   апреля 2016 г.  № 114

Краткосрочный муниципальный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 годы

на территории Таловского городского поселения

р.п. Таловая 2015

|  | Содержание | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт краткосрочного плана | 5 |
| 2 | Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план | 7 |
| 3 | Цели и задачи краткосрочного плана | 7 |
| 4 | Перечень мероприятий | 8 |
| 5 | Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | 8 |
| 6 | - Оценка эффективности реализации краткосрочного - плана | 9 |
| 7 | Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | 10 |
| 8 | Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | 11 |
| 9 | Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта | 12 |

- Паспорт

краткосрочного муниципального плана реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории

Таловского городского поселения на 2015-2016 годы

| Наименование краткосрочного плана | Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2015-2016 годы на территории Таловского городского поселения |
| --- | --- |
| # Решение о разработке краткосрочного плана | Постановления правительства Воронежской области от 06.03.2014 №183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы» |
| Разработчик краткосрочного плана | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области |
| Цель краткосрочного плана | - обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов Таловского городского поселения; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; - обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Срок реализации краткосрочного плана | План реализуется в течение 2015-2016 г.г. |
| Исполнители и участники | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области", администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района |
| Источники краткосрочного плана | - средства Фонда капитального ремонта |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования для реализации программы составляет 3 114 598,74 рублей, - средства Фонда капитального ремонта. |
| Планируемые показатели краткосрочного плана | Многоквартирные дома, в которых планируется проведение капитального ремонта, общая площадь 4 902,10 кв.м. - находящаяся в собственности граждан жилых помещений в многоквартирных домах, в которых планируется проведение капитального ремонта. |
| Перечень планируемых мероприятий | Капитальный ремонт кровли многоквартирных домов по улицам: - Железнодорожная, дом 5; - Железнодорожная, дом 6; - Железнодорожная, дом 11 - Строителей, дом 5; - Советская, дом 1; Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирных домов по улицам: - Железнодорожная, дом 5; - Железнодорожная, дом 6; - Железнодорожная, дом 11 - Советская, дом 1, в Таловском городском поселении Таловского муниципального района в соответствии с планируемым объемом работ, который определяется размером конструктивных элементов общего имущества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту |

2. Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный муниципальный план

Жилищный фонд многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, Таловского городского поселения Таловского муниципального района, насчитывает 54,2 тыс. кв. м. общей площади или  1244 ед. квартир.

В составе многоквартирного жилищного фонда Таловского городского поселения значительную долю занимают дома, построенные в 30-80 годы, поэтому степень износа жилищ достаточна высока.

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местном бюджете, а также значительного увеличения жилого фонда за счет принятого ведомственного жилья с просроченными сроками ремонта.

Выполняются работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан. Модернизация и реконструкция практически не проводятся.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта.

3. Цели и задачи краткосрочного муниципального плана

- Основными целями данного краткосрочного плана являются:

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- - организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

- В рамках реализации краткосрочного муниципального плана будут решаться следующие основные задачи:

- - обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Таловского городского поселения;

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- - обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- - приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта.

- Предусмотрено произвести капитальный ремонт кровли пяти многоквартирных домов и капитальный ремонт электроснабжения четырех домов общей площадью 4 902,10 кв. м.

- Краткосрочный муниципальный план  реализуется в 2015- 2016 г.г.

4. Перечень мероприятий муниципального краткосрочного плана

Мероприятия краткосрочного муниципального плана направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах определен в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Закона Воронежской области от 08.07.2013 N 106-ОЗ «Об установлении порядка подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Воронежской области.

5. Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочного плана

Ресурсным обеспечением краткосрочного муниципального плана являются средства собственников помещений в многоквартирных домах. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Воронежской области, местного бюджета, в порядке, установленном действующим законодательством.

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет 3 114 598, 74 рублей - за счет средств Фонда капитального ремонта.

- 6. Оценка эффективности реализации

- краткосрочного муниципального плана

- Выполнение мероприятий краткосрочного муниципального плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта кровли пяти многоквартирных домов и капитального ремонта электроснабжения четырех многоквартирных домов общей площадью 4 902,10 кв. м.

- В результате реализации мероприятий прогнозируется сокращение затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

- Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

7. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Общая площадь помещений | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | всего: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств фонда капитального ремонта | за счет иных источников |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по Таловское городское поселение |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 902,10 | 3 837,20 | 164 | 3 114 598,74 | 3 114 598,74 | 0,00 | Х |
| 1 | р.п. Таловая, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1896 |  | РО | кирпичные | 2 | 3 | 554,90 | 482,70 | 25 | 520 169,06 | 520 169,06 | 0,00 | 12.2016 |
| 2 | р.п. Таловая, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1896 |  | РО | кирпичные | 2 | 1 | 409,50 | 356,10 | 15 | 532 205,11 | 532 205,11 | 0,00 | 12.2016 |
| 3 | р.п. Таловая, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1896 |  | РО | кирпичные | 2 | 3 | 477,60 | 401,10 | 17 | 730 171,23 | 730 171,23 | 0,00 | 12.2016 |
| 4 | р.п. Таловая, ул. Строителей, д. 5 | 1988 |  | РО | кирпичные | 3 | 3 | 2 275,40 | 1 592,40 | 74 | 646 397,69 | 646 397,69 | 0,00 | 12.2016 |
| 5 | р.п. Таловая, ул. Советская, д. 1 | 1966 |  | РО | кирпичные | 2 | 3 | 1 184,70 | 1 004,90 | 33 | 685 655,65 | 685 655,65 | 0,00 | 12.2016 |

| 8. Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал 2016 | II квартал 2016 | III квартал 2016 | IV квартал 2016 | всего: | I квартал 2016 | II квартал 2016 | III квартал 2016 | IV квартал 2016 | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Таловское городское поселение | 4 902,10 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 114 598,74 | 3 114 598,74 |

| 9. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО ПО ФАКТУ | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  | СМР | Проведение строительного контроля | Разработка проектной, сметной, технической документации | Инструментальное обследование (на основании заключения межведомственной комиссии, созданной органом местного самоуправления) |  |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, всего |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Другие виды |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Теплоснабжение | Холодное водоснабжение | Сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| Итого по Таловское городское поселение |  | 3 114 598,74 | 543 832,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 832, 5 | 0,00 | 0,00 | 2 573,0 | 2 499 624,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 457, 18 | 30 434, 56 | 40 707,00 | 0,00 |  |
| 1 | р.п. Таловая, ул. Железнодо-рожная, д. 5 | 520 169,06 | 142 317,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 317,44 | 0,00 | 0,00 | 422,0 | 365 159,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 476,7 | 5 074,76 | 7 617,60 | 0,00 |  |
| 2 | р.п. Таловая, ул. Железнодо-рожная, д. 6 | 532 205,11 | 84 043,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 043, 14 | 0,00 | 0,00 | 360,0 | 433 870,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 913,8 | 5 179,14 | 9 112,17 | 0,00 |  |
| 3 | р.п. Таловая, ул. Железнодо-рожная, д. 11 | 730 171,23 | 128 977,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 977, 54 | 0,00 | 0,00 | 418,0 | 585 191,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 714 169, 04 | 7 141,69 | 8 860,50 | 0,00 |  |
| 4 | р.п. Таловая, ул. Строи-телей, д. 5 | 646 397,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,0 | 633 704,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 704, 84 | 6 337,05 | 6 355,80 | 0,00 |  |
| 5 | р.п. Таловая, ул. Советская, д. 1 | 685 655,65 | 188 4 94,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 494,38 | 0,00 | 0,00 | 664,0 | 481 698,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 192,8 | 6 701,92 | 8 760,93 | 0,00 |  |