АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июля 2018 года № 134

р. п. Таловая

О переходе администрации Таловского городского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р «Об утверждении плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения» и приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.06.2017 № 334 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» администрация Таловского городского поселения постановляет:

1. Утвердить:

1.1 Прилагаемый План мероприятий по организации перехода администрации городского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План мероприятий администрации).

1.2 Прилагаемый План-график перехода администрации городского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План-график администрации).

2. Назначить ответственным за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения, реализацию Плана мероприятий администрации и Плана-графика администрации в администрации городского поселения Махинова Сергея Александровича – ведущего специалиста по социальным, организационно-кадровым вопросам.

3. Ведущему специалисту по социальным, организационно-кадровым вопросам:

3.1 Взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий администрации и достижение показателей в соответствии с Планом-графиком администрации в установленные сроки.

3.2 При подготовке требований к характеристикам выполняемых работ по созданию и развитию информационных систем обеспечить включение требований по использованию отечественного программного обеспечения с даты утверждения настоящего постановления.

4. Ведущему специалисту по социальным, организационно-кадровым вопросам:

4.1 Обеспечить мониторинг и подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Плана-графика администрации.

4.2 Обеспечить размещение Плана-графика администрации на официальном сайте администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.3 Обеспечить выполнение в 2018-2020 годах мероприятий, направленных на участие государственных гражданских служащих администрации Таловского городского поселения в образовательных программах с целью формирования необходимых навыков по использованию отечественного программного обеспечения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения О.Ю. Кувшинов

Утвержден постановлением администрации

Таловского городского поселения

от 16 июля 2018 года № 134

План мероприятий по организации перехода администрации городского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу администрации Таловского городского Таловского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа информационно-технологической инфраструктуры, требований к характеристикам программно-технических комплексов и требований к программному обеспечению государственных и региональных информационных систем на предмет возможности работы с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация городского поселения | май 2019 | Внесение изменений в План мероприятий по организации перехода администрации городского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года |
| 1.2 | Мониторинг хода реализации Плана-графика администрации | Ведущий специалист по социальным, организационно-кадровым вопросам | весь период |  |
| 1.3 | Проведение обучения сотрудников | Ведущий специалист по социальным, организационно-кадровым вопросам | весь период | У обучаемых сотрудников сформированы необходимые знания и навыки работы с отечественным программным обеспечением |
| 2.Мероприятия, направленные на модернизацию технологической инфраструктуры администрации Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация технологической инфраструктуры администрации Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области | Администрация городского поселения Ведущий специалист по социальным, организационно-кадровым вопросам | 2018-2019 годы | Технологическая инфраструктура администрации Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области обеспечивает возможность работы с отечественным программным обеспечением |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением для служащих администрации городского поселения | Администрация городского поселения Ведущий специалист по социальным, организационно-кадровым вопросам | По необходимости, с учетом срока полезного использования рабочих станций, закупленных ранее, а также готовности технологической инфраструктуры администрации городского поселения | Закупка отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением |

Утвержден постановлением администрации

Таловского городского поселения

от 16 июля 2018 года № 134

План-график перехода администрации городского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № | Наименование категории (типа) офисного программною обеспечения | Наименование целевого показателя | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемого офисного программного обеспечения. % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемых операционных систем. % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей. % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 80% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |