СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ТАЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года № 89

р.п. Таловая

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Таловского городского поселения на период 2017-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Таловского городского поселения, Генеральным планом Таловского городского поселения, Совет народных депутатов Таловского городского поселения решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Таловского городского поселения на период 2017-2027 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

| Глава Таловского городского поселения |  | Н.С. Калгин |
| --- | --- | --- |

Приложение к решению Совета народных депутатов

Таловского городского поселения Таловского муниципального района

от 26 октября 2017 г. № 89

Паспорт программы

комплексного развития транспортной инфраструктуры Таловского городского поселения на период 2017-2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» - Устав Таловского городского поселения - Генеральный план Таловского городского поселения - Схема территориального планирования Воронежской области |
| Заказчик Программы | Администрация Таловского городского поселения Адрес: Воронежская область р.п. Таловая, ул. Советская, д. 100 |
| Основной разработчик Программы | Администрация Таловского городского поселения Адрес: Воронежская область р.п. Таловая, ул. Советская, д. 100 |
| Основные цели Программы | Целью настоящей программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задачи Программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей городского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Развития транспортной инфраструктуры | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км.; - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.; - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км.; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2017-2027 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2017 года по 2022 год; второй этап – с 2023 года по 2027 год. |
| Основные мероприятия Программы | Мероприятия по - проектированию - строительству - реконструкции - капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы к 2027 году ожидается: - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности городского поселения; -повышение безопасности дорожного движения - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 88.9 млн. руб., в том числе в первый этап по годам: 2017 год- 16.9 млн. руб. 2018 год- 15.0 млн. руб. 2019 год- 16.0 млн. руб. 2020-2027 год – 41.0 млн. руб. Источник финансирования Программы - бюджет Таловского городского поселения, средства областного бюджета |

1. Общие положения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Таловского городского поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Таловского городского поселения разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей городского поселения транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития городского поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории городского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- проектирование

- строительство

-реконструкция

- капитальный ремонт и ремонт объектов транспортной инфраструктуры

1. Мероприятия по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

3. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

4. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Таловского городского поселения на 2017-2027 годы подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190 - ФЗ

- Федерального закона от 29.12.2014года №456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

- Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генерального плана Таловского городского поселения

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Таловского городского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Таловского городского поселения

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Территория Таловского городского поселения входит в состав территорий Таловского муниципального района Воронежской области, расположена в центральной части Таловского муниципального района. Административный центр – р.п. Таловая. Территория поселения граничит с Александровским, Шанинским, Нижнекаменским, Вознесенским, Каменно-Степным сельскими поселениями Таловского района, а также – с Аннинским, Бобровским, Новохоперским, Бутурлиновским муниципальными районами.

Современная планировочная ситуация Таловского городского поселения сформировалась на основе

ряда факторов:

-географического положения поселения;

-природных условий и ресурсов;

- хозяйственной деятельности;

- исторически сложившейся системы расселения.

Территория поселения освоена равномерно. Система расселения сформирована тремя планировочными осями.

С севера на юг через район проходит автомагистраль областного значения «Курск – Борисоглебск – Таловая – Бутурлиновка» с запада на восток автомагистраль областного значения – «М4» Дон» – Бобров – Таловая – Новохоперск».

Карта Таловского муниципального района

2.1. Социально-экономическая характеристика Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области

Одним из показателей экономического развития Таловского городского поселения является численность его населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни поселения, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Таловского городского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составила 11 485 человек.

2.2. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Таловского городского поселения.

Развитие транспортной системы Таловского городского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Таловского городского поселения является составляющей инфраструктуры Таловского муниципального района Воронежской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи Таловского городского поселения с другими населенными пунктами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Железнодорожный транспорт - в настоящее время на территории Таловского городского поселения железнодорожная сеть представлена дорогой «Таловая – Лиски – Поворино» юго- восточной железной дорогой, по ней осуществляется грузо – пассажирские перевозки. Дорога «Павловск – Таловая – Калач» по ней осуществляются только грузовые перевозки.

Водный транспорт - на территории Таловского городского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки не осуществляются.

2.3. Характеристика сети дорог Таловского городского поселения

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Таловского городского поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Улично - дорожная сеть Таловского городского поселения достаточно развита. Основными транспортными осями городского поселения являются магистральные улицы поселения. К ним относятся: улицы Советская, Центральная, Чапаева, проезды Буденного, Калинина.

В дополнение к вышеперечисленным улицам существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автодороги | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | с твердым покрытием | грунтовым |
|  |  |  | асфальтобетон |  |
| 20 251 551 ОП МП 1 | Таловая - ул. Степная | 515 | 515 |  |
| 20 251 551 ОП МП 2 | Таловая - ул. Чапаева | 1950 | 1550 | 400 |
| 20 251 551 ОП МП 3 | Таловая - ул. Центральная | 1350 | 500 | 850 |
| 20 251 551 ОП МП 4 | Таловая - ул. Дорожная | 1880 | 1430 | 450 |
| 20 251 551 ОП МП 5 | Таловая - ул. 50 лет Октября | 1610 | 400 | 1210 |
| 20 251 551 ОП МП 6 | Таловая - ул. Красное Солнце | 1585 |  | 1585 |
| 20 251 551 ОП МП 7 | Таловая - ул. 50 лет ВЛКСМ | 1105 |  | 1105 |
| 20 251 551 ОП МП 8 | Таловая – ул. Луговая | 680 |  | 680 |
| 20 251 551 ОП МП 9 | Таловая - ул. Железнодорожная | 3520 | 335 | 3185 |
| 20 251 551 ОП МП 10 | Таловая - ул. Трайнина | 1115 |  | 1115 |
| 20 251 551 ОП МП 11 | Таловая - ул. Полевая | 1040 |  | 1040 |
| 20 251 551 ОП МП 12 | Таловая - ул. Заречная | 885 |  | 885 |
| 20 251 551 ОП МП 13 | Таловая - ул. Советская | 4010 | 4010 |  |
| 20 251 551 ОП МП 14 | Таловая - ул. Садовая | 1400 | 1400 |  |
| 20 251 551 ОП МП 15 | Таловая - ул. Набережная | 600 |  | 600 |
| 20 251 551 ОП МП 16 | Таловая - ул. Христенко | 545 |  | 545 |
| 20 251 551 ОП МП 17 | Таловая - ул. Пятницкого | 2505 |  | 2505 |
| 20 251 551 ОП МП 18 | Таловая - ул. Первомайская | 1160 | 600 | 560 |
| 20 251 551 ОП МП 19 | Таловая - ул. Октябрьская | 2890 |  | 2890 |
| 20 251 551 ОП МП 20 | Таловая - ул. Пролетарская | 3400 | 1000 | 2400 |
| 20 251 551 ОП МП 21 | Таловая- ул.Комсомольская | 3090 |  | 3090 |
| 20 251 551 ОП МП 22 | Таловая - ул. Кирова | 4565 | 3940 | 625 |
| 20 251 551 ОП МП 23 | Таловая - ул. Пионерская | 2855 | 525 | 2330 |
| 20 251 551 ОП МП 24 | Таловая - ул. Богдана Хмельницкого | 675 |  | 675 |
| 20 251 551 ОП МП 25 | Таловая - ул. Суворова | 600 | 600 |  |
| 20 251 551 ОП МП 26 | Таловая - ул. Южная | 385 | 385 |  |
| 20 251 551 ОП МП 27 | Таловая - ул. Юбилейная | 520 | 520 |  |
| 20 251 551 ОП МП 28 | Таловая - ул. Маршака | 1090 | 1090 |  |
| 20 251 551 ОП МП 29 | Таловая - ул. Клиническая | 690 |  | 690 |
| 20 251 551 ОП МП 30 | Таловая - ул. Солнечная | 1610 |  | 1610 |
| 20 251 551 ОП МП 31 | Таловая - ул. Благодатная | 1285 | 250 | 1035 |
| 20 251 551 ОП МП 32 | Таловая - ул. Жукова | 790 |  | 790 |
| 20 251 551 ОП МП 33 | Таловая - ул. 50 лет Победы | 1105 |  | 1105 |
| 20 251 551 ОП МП 34 | Таловая - ул. Молодежная | 1510 |  | 1510 |
| 20 251 551 ОП МП 35 | Таловая - ул. Пирогова | 760 |  | 760 |
| 20 251 551 ОП МП 36 | Таловая - ул. Механизаторов | 1955 |  | 1955 |
| 20 251 551 ОП МП 37 | Таловая - ул. 40 лет Победы | 1825 |  | 1825 |
| 20 251 551 ОП МП 38 | Таловая - ул. Клишина | 1950 |  | 1950 |
| 20 251 551 ОП МП 39 | Таловая - ул. 50 лет СССР | 725 |  | 725 |
| 20 251551 ОП МП 40 | Таловая - ул. Строителей | 620 |  | 620 |
| 20 251 551 ОП МП 41 | Таловая - переулок Ворошилова | 665 | 665 |  |
| 20 251 551 ОП МП 42 | Таловая - проезд Свободы | 2690 | 2690 |  |
| 20 251 551 ОП МП 43 | Таловая - проезд Калинина | 1800 | 1800 |  |
| 20 251 551 ОП МП 44 | Таловая - переулок Дзержинского | 503 |  | 503 |
| 20 251 551 ОП МП 45 | Таловая - переулок Трудовой | 550 | 350 | 200 |
| 20 251 551 ОП МП 46 | Таловая - переулок Победы | 445 |  | 445 |
| 20 251 551 ОП МП 47 | Таловая - площадь «Новый рынок» | 460 | 460 |  |
|  | Итого | 69463 |  |  |

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации Таловского городского поселения от 25.12.2013 года О внесение изменений в постановление администрации Таловского городского поселения от 09.12.2013 № 173 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области»

Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих в границах поселения

| № п/п | Идентификационный номер дороги | Наименование дорог | Протяженность (км) по поселению | Тип покрытия (ц/б, а/б,перех, грунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 ПОРЗ К Б2-0 | Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка-М»Дон»- Бобров_Таловая Новохоперск | 2800 м. | с твердым покрытием, асфальтобетон |

Схема размещения автомобильных дорог общего пользования, располагающихся в границах поселения

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Таловского городского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

2.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Таловского городского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Парк транспортных средств преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2010 - 2016 годы отмечается рост транспортных средств и рост уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях, в частных гаражах. Парковочные места имеются у объектов транспортной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Уровень автомобилизации населения на территории Таловского городского поселения

| № п/п | Показатели | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, чел. | 11 547 | 11 604 | 11 485 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 5041 | 5056 | 5038 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 268 | 273 | 267 |

2.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями

Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Таловского городского поселения автобусное пассажирское сообщение представлено следующими маршрутами: рейс № 1 «Красное Солнце – УООС – ЭТУС – Поликлиника – АС», рейс № 2 «Магазин – ЦРБ», рейс № 3 «ул. Кирова – МСО – Депо – Рынок – АС», рейс № 4 «Магазин – ЦРБ», рейс № 5 «Магазин – ЦРБ», рейс № 6 «Новый рынок –ЦРБ», рейс № 7 «Новый рынок –ЦРБ», рейс № 8 «Новый рынок – ДРСУ – ЦРБ», рейс № 9 «Новый рынок – ДРСУ – ЦРБ», рейс № 10 «Магазин – ЦРБ», рейс № 11 «Магазин – ЦРБ», рейс № 12 «Новый рынок – ДРСУ – ЦРБ», рейс № 13 «Новый рынок – ДРСУ – ЦРБ», рейс № 14 «Магазин – ЦРБ», рейс № 16 « Поликлиника – ЭТУС – УООС – Красное Солнце», рейс № 17 « Поликлиника – ЭТУС – УООС – Красное Солнце», рейс № 18 «Магазин – ЦРБ», рейс № 19 «Магазин – ЦРБ», рейс № 20 «Магазин – ЦРБ – ул. Кирова – МСО – ДЕПО – Рынок – АС – Поликлиника – ЭТУС – УООС – Красное Солнце, рейс № 22 «Поликлиника – ЭТУС – УООС – Красное Солнце».

В Таловском городском поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года.

Для доставки детей организован школьный автобус.

2.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно с твердым покрытием. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения по территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования

2.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории Таловского городского поселения осуществляет грузовые перевозки ООО «АГРО-ЭКО», индивидуальные предприниматели.

2.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016 года на территории Таловского городского поселения зарегистрировано 353 ДТП (в 2015 году – 254 ДТП). Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно – транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивается системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Наиболее характерными факторами, негативно влияющими на окружающую среду и здоровье человека можно выделить:

- загрязнение атмосферы – выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, приводящих к загрязнению атмосферы, вредному воздействию на здоровье человека;

- воздействие шума – примерно 30% населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ, что приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Таловского городского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие автомобильных дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Намечены поэтапные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

К основным мероприятиям по развитию магистральной улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится:

- Организация дорог общегородского значения для усиления транспортных связей между районами р.п. Таловая.

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

- Развитие сети магистральных улиц районного значения для улучшения транспортного обслуживания жилых районов городского поселения и обеспечение надлежащей плотности транспортной сети в целом и ее пешеходной доступности.

2.11 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ

2.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3.Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

4.Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

5.Устав Таловского городского поселения

6.Генеральный план Таловского городского поселения

7. Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области

Нормативная правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Таловского городского поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Таловского городского поселения

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Таловского городского поселения, отмечается следующее:

-- транспортная доступность поселения средняя;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

-- доходы населения - средние. Средняя заработная плата населения за 2016 год составила 21994

-- услуги водоснабжения, вывоза и утилизации ТБО доступны для населения и осуществляются регулярно;

Демографический прогноз

Предполагается, что с учетом снижения отрицательной динамики прогнозируется увеличение уровня рождаемости и сокращению смертности.

Экономический прогноз

Развитие Таловского городского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

-- производство;

-- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

-- транспортной сферы в рамках реализации Национальных проектов.

Устойчивое экономическое развитие Таловского городского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики городского поселения является основой его устойчивого развития. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство, производство.

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Таловского городского поселения не планируется.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения предполагает значительные изменения транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Таловском городском поселении в ближайшей перспективе.

Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Таловского городского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующие показатели:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 69,5 км, из которых 25 км с твердым покрытием.

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 65,7 км.;

- общая протяженность дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года 3,808 км.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 15,2 %.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

По прогнозу на долгосрочный период до 2027 года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

в 2017 году- 267 автомобилей на 1000. жителей, в 2027 году- 306 автомобилей на 1000 жителей.

В перспективе возможно ухудшение показателей дорожного движения из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Таловского городского поселения.

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, изменение характера и объемов передвижения населения и перевозки грузов не ожидается.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта останется автомобильный. Транспортная связь с областным центром, между населенными пунктами района будет осуществляться личным, общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри р.п. Таловая личным автотранспортом и посредством автобусного сообщения. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта и капитального ремонта, устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах местного значения, имеющих щебеночное покрытие, поддержания автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения к 2027 году ожидается прирост числа автомобилей на 1000 чел. населения до 306 ед. С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств в пределах до 306 ед., без изменения пропускной способности автомобильных дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории поселения

| № | Показатели | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая численность населения, тыс. чел. | 11 485 | 11 424 | 11 334 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 5 038 | 5 017 | 5 024 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 267 | 272 | 278 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности, что связано с увеличением парка автотранспортных средств и более ответственным исполнением участниками дорожного движения ПДД.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений ПДД, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличение воздействие шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожном комплексе является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. При условии предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Воронежской области возможно рассмотрение вопроса строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию сети дорог Таловского городского поселения

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Таловского городского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения к территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию сети дорог городского поселения

Перечень

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Таловского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Км/млн. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Ремонт автомобильной дороги по улице Кирова, Суворова, проезд Свободы 2. Ремонт автомобильной дороги улице Маршака, Пролетарская. 3. Ремонт автомобильной дороги по улице Первомайская, Пролетарская, (пр. Буденного-Калинина. 4. Ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарская, Первомайская (пр. Свободы-ул. Советской). 5. Ремонт автомобильной дороги по улице Южная, Юбилейная. пер. Трудовой 6. Ремонт автомобильной дороги по улице Пятницкого | 3,111км/14,4 млн. 2 км/8 млн. 2,5км/10 млн. 1,5км/6 млн. 2,5 км\10 млн. 3 км/15 млн. | 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. |
| 2. | 1. Устройство тротуаров по улице Пролетарская, проезд Свободы, проезд Буденного. 2. Устройство тротуаров по проезду Буденного. 3. Устройство тротуаров по улице Советская. 4. Устройство тротуаров по улице Пролетарская, от проезда Свободы до улицы Советская | 1,73км/2,5 млн. 0,8 км/0,8 млн. 1 км/1 млн. 1км/1млн. | 2017г. 2018г. 2020г. 2021г. |
| 3. | Ямочный ремонт по улицам поселка | 1млн./ в год | 2017-2027 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации |  |  |
| 5. | Устройство автостоянок по ул. Советская. Устройство автостоянок по ул. Советская. | 5,2 млн. 5 млн. | 2018г. 2019г. |

6.Оценка объемов и источников финансирования

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий согласно объемам финансирования, указанным в паспорте Программы, а также средств внебюджетных источников

Общий объем финансирования Программы составляет 88.9 млн. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы уточняются при формировании бюджета Таловского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий её эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

Достижение целевых индикаторов и показателей в результате реализации Программы характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Последующие годы |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 69,5 | 71,5 | 72 | 79,5 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | - | - | - | - |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | - | - | - |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | - | - | - | - |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 69,5 | 71,5 | 72 | 79,5 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % |  |  |  |  |

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Таловского городского поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативная правовая база для Программы сформирована, но может быть подвержена изменениям в связи с совершенствованием федерального (регионального) законодательства. Администрация Таловского городского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также организационные, методические, контрольные функции.